采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - （一）项目技术要求 1、服务范围：自贡市内自同城区域医疗中心项目配套商业区业态规划、方案、施工图设计及预算控制价编制服务全部内容。 2、现场踏勘：本项目采购人不组织现场勘查，供应商可自行组织，勘查现场发生的费用自理，勘查现场中所发生的人员伤亡和财产损失全部由供应商自行负责，勘查不能影响采购人工作秩序。 3、服务内容：按照国家相关规范，进行对预留商业区域进行总体规划，包括业态分区、品类设置、店铺规划（数量、位置、面积）方案设计及施工图设计，预算编制等。（包括但不限于完成设计需要的：建筑、给排水、消防、强弱电、结构荷载复核、暖通、精装修、排烟系统、安防等）。 4、设计要求 总体要求：方案设计符合自贡市内自同城区域医疗中心项目“世界眼光、国际标准、自贡特色”的目标以及“省内一流、全国知名”的愿景。配套商业区设计方案具有前瞻性和较高的设计高度，融合先进的理念以及注重“需求、品质、便捷、特色”等要素，并充分考虑长远使用要求。 ①供应商应按国家技术规范、标准、规程及采购人提出的设计要求，进行装修限额设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 ②供应商采用的主要技术标准是：国家现行规范，技术标准及现行行业管理规范。 ③供应商应按时间要求向采购人交付设计资料、文件。 ④供应商应保护采购人的知识产权，不得向第三人泄露、转让采购人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给采购人造成经济损失，采购人有权向设计人索赔。 ⑤本项目所涉及的设计、策划成果文件必须属于原创，若涉及侵权，由投标单位自行承担相关责任与后果。 ⑥业态规划应充分满足医院病人、家属以及医院职工在院期间配套生活、休闲服务刚性需求。注重“去医院化”，既要考虑商业区特定服务人群需求，又要体现商业区特色、体验感等。 ⑦商业区设计风格与主体项目相匹配、融合。 ⑧提交的成果必须符合国家有关标准、规范的规定，材料与构造符合国家相关标准及要求，并应符合招标文件服务要求，充分表达规划与设计的内容和深度。 5、提交成果 ①供应商应提交成果包括（主要包含但不限于）：经采购人审查确认的门诊一层集中商业区域业态规划平面图，含店铺规划品类、数量、位置、面积等；门诊一层集中商业区域装修设计效果图6张以上；门诊一层集中商业区域总体规划鸟瞰图；区域人流、物流组织分析图；其他表达设计意图的若干图纸；设计方案总平面图、方案设计说明、方案设计图（总平面布置图、单体平面图、立面图、剖面图、及各相关分析图等）、施工图蓝图6份，1份CAD版电子文档，预算（经财政评审的工程预算控制价及工程量清单）编制纸质版4份，宏业电子版1份。 ②设计成果达到施工图深度，并得到采购人及相关行政主管部门的认可。 6、其他要求 ①供应商应为本项目配置具备专业技术的服务团队，在项目实施过程中，成交供应商不得更换项目负责人。 ②成交供应商应按建筑设计行业规范认真做好设计方案工作。 ③供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 ④采购人定期核对供应商提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改。 ⑤本项目设计依据采购人提供的建筑总图计相关资料为基础，不详部分以现场实地勘察为准。 ⑥本项目的设计方案及施工图电子文档产权归采购人所有。 ⑦供应商应根据本项目需求及特点提供完善、充实的项目整体方案、进度安排方案及后期服务方案。 - （二）商务要求 1、服务完成期限：合同签订后15日内提交门诊一层集中商业区域业态规划平面图，含店铺规划品类、数量、位置、面积等；集中商业区域业态规划平面经采购人审核确认后10日内提交方案设计，方案设计经采购人审核确认后20日内完成施工图设计并于施工图完成后5日内提交设计成果及预算编制文件。 2、服务地点：采购人指定。 3、付款方式：合同签订后14日内支付合同总价的30%，提交认可的方案设计文本后14日内支付合同总价的20%，提交施工图设计文件后14日内支付合同总价的40%，余款10%竣工验收后14日内支付。 4、成果要求：见上一章（四）.5。 5、后期服务：施工阶段如需设计单位到场，成交供应商应积极到场，采购人不承担任何费用。 6、其他：供应商应保证提供的服务或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等；接受项目行业管理部门及政府有关部门指导，接受采购人监督。 |  |  |